|  |  |
| --- | --- |
| **BILAG 2** |  |
| **Gennemsnitlige omkostninger til naturnationalparker** |  |

Der er foretaget et skøn af den gennemsnitlige omkostning ved etablering af én naturnationalpark og et skøn af de gennemsnitlige varige omkostninger (jf. tabel 1).

Der er taget udgangspunkt i de 15 forslag til naturnationalparker, som Rune Engelbreth Larsen har peget på i bogen ”Danmarks genforvildede natur”. Tre af de 15 forslag indgår ikke i beregningerne: Fussingø og Gribskov er ikke medtaget, da de allerede er besluttet, og den foreslåede naturnationalpark ved Filsø & Kærgård Plantage er ikke medtaget, da den indeholder væsentlige arealer, der ikke forvaltes af NST. Der er desuden foretaget enkelte justeringer af afgræsningerne.

1. Almindingen
2. Bidstrup Skovene
3. Hammermølle Skov & Teglstrup Hegn
4. Hanstholm
5. Hindemade & Pamhule Skov
6. Harrild Hede
7. Læsø
8. Melby Overdrev & Tisvilde Hegn
9. Mols Bjerge
10. Rold Skov & Rebild Bakker
11. Skagens Odde
12. Tranum

Placeringen af områderne på et kort fremgår af figur 1. Områderne varierer meget i størrelsen, men er i gennemsnit ca. 1.700 ha. Det bemærkes, at prisen i høj grad afhænger af størrelsen på naturnationalparken. I figur 1 fremgår et skøn over gennemsnitsomkostninger ved etablering af én naturnationalpark på ca. 1.700 ha. Intervallet dækker over omkostninger ved etablering med kreaturhegn og med vildthegn.

​

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabel 1Estimat for finansieringsbehov som følge af etablering og drift af naturnationalparker

|  |  |
| --- | --- |
| Estimat pr. naturnationalpark på ca. 1.700 ha |  |
|  | Etablering (over 4 år) | Drift\* |
| Samlede omkostninger i alt | 32,2 – 42,3 mio. kr. | 4,8 – 6,4 mio. kr. pr. år |
| Etableringsomkostninger | **17,5 – 24,3 mio. kr.** |  |
| *Hegn og udsætning af dyr, herunder etablering af færiste, trafiksikkerhedsrevision samt eventuelle skilte og etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger.* | *3,5 – 10,3 mio. kr.* |  |
| *Friluftsliv, faciliteter\*\** | *5 mio. kr.* |  |
| *Genopretning af naturlig hydrologi, herunder ved opfyldning af grøfter og dræn mv. \*\** | *2 mio. kr.* |  |
| *Administration og projektledelse* | *4 mio. kr.* |  |
| *Opkøb\*\** | *1 mio. kr.* |  |
| *Anlægsreserve\*\** | *2 mio. kr.* |  |
| **Driftsomkostninger** | **9,2 – 12,4 mio. kr.** | **3,4 - 5 mio. kr. pr. år** |
| *Drift og tilsyn af hegn og dyr (fra år 3)* | *3,4 – 6,6 mio. kr.* | *1,7 – 3,3 mio. kr. pr. år* |
| *Friluftsliv, faciliteter\*\* (fra år 3)* | *1 mio. kr.* | *0,5 mio. kr. pr. år* |
| *Naturpleje – bl.a. habitatnatur, fredede og invasive arter* | *0,8 mio. kr.* | *0,2 mio. kr. pr. år* |
| *Formidling\*\** | *2 mio. kr.* | *0,5 mio. kr. pr. år* |
| *Naturovervågning\*\** | *2 mio. kr.* | *0,5 mio. kr. pr. år* |
| **Indtægtstab (for staten)** | **5,6 mio. kr.** | **1,4 mio. kr. pr. år** |
| *Indtægtstab skov* | *2,4 mio. kr.* | *0,6 mio. kr. pr. år* |
| *Bortforpagtning (lysåben natur)* | *2,4 mio. kr.* | *0,6 mio. kr. pr. år* |
| *Tab af jagtlejeindtægter* | *0,8 mio. kr.* | *0,2 mio. kr. pr. år* |

 |
| \* Varigt fra år 5, \*\* skalerbare omkostningerKilde: Miljø- og Fødevareministeriet |

Figur 1 Kort over de 12 område der ligger til grund for beregningerne af gennemsnitsprisen